附件1

广西农村“房地一体”不动产权籍调查工作流程

广西农村“房地一体”不动产权籍调查由市、县级人民政府统一组织，按照总调查的模式开展，采用内外业相结合的方式开展权属状况调查，选择无人机倾斜摄影测量方法结合图解法、勘丈法、解析法等方法进行不动产测量，形成权籍调查成果。总调查工作流程如下：

一、准备工作：制定工作方案，完成摸底调查、资料收集、技术设计、技术队伍确定、通告发布、表册与工具器材准备、人员培训和宣传发动等准备工作。

二、资料收集整理：搜集权属资料、测绘成果、调查成果、其他资料，包括行政区划、房屋普查、标准地名等资料。

三、调查底图制作：采用现势性强的大比例尺（1:500-1:2000）地形图、正射影像图、三维模型等基础图件，标绘调查范围界线制作调查底图。

四、权属调查：按照《不动产权籍调查技术方案》（试行）的要求，开展土地和房屋权属调查、界址点（房角点）调查、绘制不动产单元草图并填写权籍调查表。

（一）对集体建设用地使用权宗地和宅基地使用权宗地，填写地籍调查表。

（二）如果其上存在房屋，则需填写房屋调查表。

（三）如果其上存在构（建）筑物，则需填写构（建）筑物调查表。

五、不动产测量：控制测量、权籍图测绘、测量报告编制等。

六、权籍调查结果公示：将权籍调查成果在村民会议或村民代表会上说明，并本集体经济组织范围内进行公示（公示期不少于15天）。

七、调查成果整理：按照2020年12月11日下发的《农房一体不动产登记数据汇交包标准》要求，开展农村不动产调查成果整理工作，确保调查成果能够与已有不动产权籍及登记系统相衔接。

八、权籍调查成果检查验收：各市、县自然资源主管部门组织开展权籍调查成果的质量检查验收（检查验收的内容主要包括：权属调查、控制测量、界址测量与权籍图测绘等）工作。各作业单位在完成不动产调查后，须对调查数据成果进行自检自评，再经各地自然资源主管部门委托有技术能力的第三方机构进行质检，质量检查合格并出具质检报告，方可进行验收，确保权籍调查成果质量合格。

九、汇交入库：经市、县自然资源主管部门验收合格的权籍调查成果向广西壮族自治区自然资源信息中心汇交，由厅信息中心统一检查合格后进行

权籍调查工作流程图

无异议，签章

合格

有

异

议

不

合

格

准备工作

资料收集整理

调查底图制作

权属调查

不动产测量

权籍调查结果公示

调查成果整理

权籍调查成果

检查验收

制定工作方案、完成摸底调查、资料收集、技术设计、技术队伍确定、通告发布、表册与工具器材准备、人员培训和宣传发动等准备工作

收集权属资料、测绘成果、调查成果等资料

采用大比例尺（1:500-1:2000）图件制作底图

开展土地和房屋权属调查、界址点（房角点）调查、绘制不动产单元草图并填写权籍调查表

开展控制测量、权籍图测绘、面积计算、测量报告编制

在本集体经济组织范围公示（不少于15天）

开展农村不动产调查成果整理，确保调查成果与已有不动产权籍及登记系统相衔接

县级自然资源主管部门按照“三检一验”组织开展权籍调查成果质量检查验收

县级人民政府负责，自然资源部门牵头

自然资源部门组织，乡镇政府、村委、技术队伍配合

技术队伍负责，自然资源部门加强过程监督检查

技术队伍负责

汇交入库

向厅信息中心汇交，由厅信息中心统一入库

厅信息中心牵头，登记中心配合

县级自然资源部门负责

| 附件2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 县（市）农村宅基地和集体建设用地房地一体权籍调查结果公示表及首次登记公告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公示日期： 年 月 日 至 年 月 日（共15天） 面积单位：平方米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 权利人信息 |  | 不动产权籍调查情况 |  |  |  |  |  |  |  | 拟登记面积 |  | 备注 |
|  | 权利人/户主 | 身份证号码/证件号 | 不动产权利类型 | 坐落 | 不动产单元号 | 用途 | 宗地面积 | 建筑面积 | 总层数 | 建成年份 | 宗地面积 | 建筑面积 |  |
| 1 | 张三 | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 土地和房屋 | XXX县XXX镇XXX村XXX号 | XXXXXX001001JCXXXXXW00000000/XXXXXX001001JCXXXXXFXXXXXXXX | 农村宅基地/住宅 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| … | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… |
| 制表人： 制表日期： 年 月 日 审核人： 审核日期： 年 月 日 对公示有异议的，请在公示期内向村（居）委会、XX乡（镇）人民政府办公室反映。 联系人： 联系电话： 1、填写要求： a)本表以村为单位进行打印公示，在公示期间为了保证公示内容清晰易读，在保证户主信息和宗地、房屋数据完整的情况下可对表格进行适当调整； b)本表由技术单位根据乡镇、村组权籍调查成果填写，由乡镇人民政府审定盖章后公示。 2．填写说明： a)公示公告日期：按实际情况填写，时间不得少于十五个工作日； b)序号：为公示的户主自然序号； c)权利人信息、调查情况以实际调查情况为依据填写，拟登记面积以经审核的为准； d)备注填写不予确权登记或暂不能登记的原因； e)制表人：制表人签字或盖章确认；审核人签字或盖章确认。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件3

地籍调查表

| 宗地基本信息表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 权利人 | 所有权 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 使用权 |  |  |  |  |  | 权利人类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 证件种类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 证件号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 通讯地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 权利类型 |  |  |  |  |  | 权利性质 |  |  |  |  |  |  | 土地权属来源证明材料 |  |  |  |  |
| 坐落 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 或负责人姓名 |  |  | 证件种类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  |  |  | 证件号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 代理人姓名 |  |  | 证件种类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  |  |  | 证件号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 权利设定方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 国民经济行业 分类代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预编宗地代码 |  |  |  |  |  |  |  |  | 宗地代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 不动产单元号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所在图幅号 |  | 比例尺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 图幅号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 宗地四至 |  | 北： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 东： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 南： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 西： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 等级 |  |  |  |  |  |  |  | 价格（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 批准用途 |  |  |  |  |  |  |  | 实际用途 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 地类编码 |  |  |  |  |  |  |  |  | 地类编码 |  |  |  |  |  |  |
| 批准面积（m2） |  |  |  | 宗地面积（m2） |  |  |  |  |  |  | 建筑占地 总面积(m2) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建筑总面积(m2) |  |  |  |  |  |  |
| 土地使用期限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 共有／共用权利人 情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 宗地草图 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 界址说明表 |  |  |  |  |
| 界址点位说明 |  |  |  |  |
| 主要权属界线 走向说明 |  |  |  |  |
| 调查审核表 |  |  |  |  |
| 权属调查记事 | 调查员： 日期： 年 月 日 |  |  |  |
| 地籍测量记事 | 测量人： 日期： 年 月 日 |  |  |  |
| 地籍调查结果审核意见 | 审核人： 日期： 年 月 日 |  |  |  |
| 共有/共用宗地面积分摊表 |  |  |  |  |
| 土地坐落 |  |  |  |  |
| 宗地代码 |  |  |  |  |
| 宗地面积(m2) |  |  | 定着物单元数 |  |
| 定着物代码 |  | 土地所有权／使用权面积（m2） | 独有／独用土地面积（m2） | 分摊土地面积 （m2） |
| 合计 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

注：无共有/共用情况的无需填写此表。

房屋调查表

| 房屋基本信息调查表 市区名称或代码 地籍区 地籍子区 宗地号 定着物（房屋）代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 不动产单元号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房地坐落 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |  |  |
| 房屋 所有权人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 证件种类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 证件号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电话 |  |  |  |  |  |  | 住址 |  |  |  |  | 共有情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 权利人类型 |  |  |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房屋性质 |  |  |  |  |  |  | 产别 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 用途 |  |  |  |  |  |  | 规划用途 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房屋状况 | 幢 号 |  | 户 号 | 总 套 数 | 总层数 | 所在层 |  | 房屋 结构 | 竣工时间 | 占地面积（m2） | 建筑面积（m2） | 专有建筑 面积（m2） | 分摊建筑 面积（m2） |  | 产权来源 | 墙体归属 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 东 | 南 | 西 | 北 |
| 房屋权界线示意图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 附加说明 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 调查意见 |  |  |  |  |  |  |  |

调查员：                                                                       日期：          年    月   日

构（建）筑物调查表

| 构（建）筑物调查表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 宗地（海）代码 |  | 坐落 |  |
| 不动产单元号 |  |  |  |
| 构（建）筑物 所有权人 |  | 证件种类 |  |
|  |  | 证件号 |  |
| 权利人类型 |  |  |  |
| 构（建）筑物 类型 |  |  |  |
| 构（建）筑物 规划用途 |  |  |  |
| 构（建）筑物 面积（m2） |  |  |  |
| 竣工时间 |  |  |  |
| 共有情况 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |
| 附图 （构（建）筑物平面图，可附页） |  |  |  |