政府投资项目审批示范文本

政府投资项目审批包括项目建议书、可行性研究报告、初步设计与概算、资金申请报告等审批。因此，示范文本包括以下四方面：

一、项目建议书示范文本

×××工业项目建议书

项目建议书（又称立项申请）是项目建设单位或项目法人，根据国民经济的发展、国家和地方中长期规划、产业政策、生产力布局、国内外市场、项目所在地的内外部条件，提出的某一具体项目的建议文件，是对拟建项目提出的框架性的总体设想。项目建议书是项目发展周期的初始阶段，是选择项目的依据，也是开展可行性研究的依据，涉及利用外资的项目，在项目建议书批准后，方可开展对外工作。

（一）项目建议书的主要内容

1.项目建设的必要性和依据;

2.产品方案，拟建规模和建设地点的初步设想;

3.资源情况、建设条件、协作关系和设备技术引进国别、厂商的初步分析;

4.投资估算、资金筹措及还贷方案设想;

5.项目的进度安排;

6.经济效果和社会效益的初步估计，包括初步的财务评价和国民经济评价;

7.环境影响的初步评价，包括治理“三废”措施、生态环境影响的分析;

8.结论;

9.附件。

（二）项目建议书的编报要求

根据现行规定，建设项目是指一个总体设计或初步设计范围内，由一个或几个单位工程组成，经济上统一核算，行政上实行统一管理的建设单位。因此，凡在一个总体设计或初步设计范围内经济上统一核算的主体工程、配套工程及附属设施，应编制统一的项目建议书;在一个总体设计范围内，经济上独立核算的各工程项目，应分别编制项目建议书;在一个总体设计范围内的分期建设工程项目，也应分别编制项目建议书。

（说明：本示范文本为工业项目建议书的示范文本，其他行业的项目建议书可根据行业特点适当调整编制内容。）

二、项目可行性研究报告示范文本

项目可行性研究报告示范文本，按照《国家计委办公厅对出版发行投资项目可行性研究指南一书的意见》（投资[2001]1153号）和《国家计委办公厅关于出版<投资项目可行性研究指南（试用版）>的通知》审查批准的《投资项目可行性研究指南》（计办投资[2002]15号）执行。该指南由中国国际工程咨询公司编写。

三、项目初步设计与概算示范文本

国家有关部门对不同的投资项目初步设计与概算编制要求不同,并印发了示范文本。而且，项目初步设计与概算文件都要求具有相应资质的工程咨询机构编制。暂不作统一规范。

四、资金申请报告示范文本

×××项目资金申请报告示范文本

（申请投资补助或贴息资金的项目）

（一）资金申请报告应包括以下主要内容：

1.项目单位的基本情况和财务状况；

2.项目的基本情况，包括建设背景、建设内容、总投资及资金来源、技术工艺、各项建设条件落实情况等；

3.申请投资补助或贴息资金的主要原因和政策依据；

4.项目招标内容（适用于申请投资补助或贴息资金500万元及以上的投资项目）。

已经国家发展改革委审批或核准的投资项目，其资金申请报告的内容可适当简化，重点论述申请投资补助或贴息资金的主要原因和政策依据。

（二）资金申请报告应附以下文件：

1.政府投资项目的可行性研究报告批准文件；

2.企业投资项目的核准或备案的批准文件；

3.城市规划部门出具的城市规划选址意见（适用于城市规划区域内的投资项目）；

4.国土资源部门出具的项目用地预审意见；

5.环保部门出具的环境影响评价文件的审批意见；

6.节能行政主管部门出具的节能审查意见或节能登记表；

7.申请贴息的项目须出具项目单位与有关金融机构签订的贷款协议；

8.项目单位对资金申请报告内容和附属文件真实性负责的声明。

凡已经由国家发展改革委审批或核准的投资项目，单独报送资金申请报告时，可不再附送第1、2、3、4、5、6项材料；

凡已经省级发展改革部门审批或核准的投资项目，报送资金申请报告时可不再附送第3、4、5项材料；

申请使用的投资补助或贴息资金总额在200万元以下的投资项目，或根据有关规定集中申请的投资项目，报送的附件材料可适当简化。

文本2:申请书样式

××××××（单位名称）

关于请求立项建设××（项目名称）的请示

×××发展和改革委员会：

为××××××（必要性说明），拟在××××××（项目选址点）建设××××××（项目名称）。该项目建议书已编制完成。项目建设规模××××××，主要建设××××××；总投资××××××万元。其中              （资金来源说明）。现将项目建议书报送你委，请予审批。

附件：1.××××××项目建议书

2.重大工程、技术复杂的项目，需提供工程咨询机构出具的评估意见

××××年××月××日

（联系人：×××   联系电话：×××）

文本3:申请书样式

广西壮族自治区××局关于立项

建设第二戒毒劳教所戒毒康复中心的请示

自治区发展和改革委员会：

为加快我区戒毒康复场所建设进程，根据国家发改委《关于调整全国禁毒基础设施建设规划的通知》（发改投资[2006]2980号）、《司法部劳教局关于做好全国地方戒毒康复场所试点项目建设规划工作的通知》[(2007)司劳教字 3号]和《司法部关于依托劳教场所建立戒毒康复中心试点的意见》文件精神，结合我区劳教场所实际，拟在××第二戒毒劳教所建设××戒毒康复中心。项目用地已落实，并已完成单体项目项目总建筑面积10500平方米，计划收容300人，项目总投资1260万元，其中，计划申请中央补助840万元，地方配套420万元。

现将项目建议书报送你委，请予审批。

附件：1.××戒毒康复中心项目建议书（包括工程总投资概算表、总平面规划及单体设计方案、工作方案）

2.国家发展改革委《关于调整全国禁毒基础设施建设规划的通知》

3.司法部关于依托劳教场所建立戒毒康复中心试点的意见

4.××戒毒康复中心工作人员编制人数及收容关押人员人数

××××年××月××日

（联系人：×××  联系电话：×××）

文本4

电子政务工程建设项目项目建议书编制要求（提纲）

第一章　项目简介
　　　　　　1、项目名称
　　　　　　2、项目建设单位和负责人、项目责任人
　　　　　　3、项目建议书编制依据
　　　　　　4、项目概况
　　　　　　5、主要结论和建议
　　第二章　项目建设单位概况
　　　　　　1、项目建设单位与职能
　　　　　　2、项目实施机构与职责
　　第三章　项目建设的必要性
　　　　　　1、项目提出的背景和依据
　　　　　　2、现有信息系统装备和信息化应用状况
　　　　　　3、信息系统装备和应用目前存在的主要问题和差距
　　　　　　4、项目建设的意义和必要性
　　第四章　需求分析
　　　　　　1、与政务职能相关的社会问题和政务目标分析
　　　　　　2、业务功能、业务流程和业务量分析
　　　　　　3、信息量分析与预测
　　　　　　4、系统功能和性能需求分析
　　第五章　总体建设方案
　　　　　　1、建设原则和策略
　　　　　　2、总体目标与分期目标
　　　　　　3、总体建设任务与分期建设内容
　　　　　　4、总体设计方案
　　第六章　本期项目建设方案
　　　　　　1、建设目标与主要建设内容
　　　　　　2、标准规范建设
　　　　　　3、信息资源规划和数据库建设
　　　　　　4、应用支撑平台和应用系统建设
　　　　　　5、网络系统建设
　　　　　　6、数据处理和存储系统建设
　　　　　　7、安全系统建设
　　　　　　8、其它（终端、备份、运维等）系统建设
　　　　　　9、主要软硬件选型原则和软硬件配置清单
　　　　　　10、机房及配套工程建设
　　第七章　环保、消防、职业安全、职业卫生和节能
　　　　　　1、环境影响和环保措施
　　　　　　2、消防措施
　　　　　　3、职业安全和卫生措施
　　　　　　4、节能目标及措施
　　第八章　项目组织机构和人员
　　　　　　1、项目领导、实施和运维机构及组织管理
　　　　　　2、人员配置
　　　　　　3、人员培训需求和计划
　　第九章　项目实施进度
　　第十章　投资估算和资金筹措
　　　　　　1、投资估算的有关说明
　　　　　　2、项目总投资估算
　　　　　　3、资金来源与落实情况
　　　　　　4、中央对地方的资金补贴方案
　　第十一章　效益与风险分析
　　　　　　1、项目的经济效益和社会效益分析
　　　　　　2、项目风险与风险对策

附表：1.项目软硬件配置清单
　　　　　2.应用系统定制开发工作量初步核算表
　　　　　3.项目总投资估算表
　　　　　4.项目资金来源表
　　附件：项目建议书编制依据及与项目有关的政策、技术、

经济资料。

文本5

电子政务工程建设项目可行性研究报告编制要求（提纲）

第一章　项目概述

1、项目名称

2、项目建设单位及负责人、项目责任人
　　3、可行性研究报告编制单位
　　4、可行性研究报告编制依据
　　5、项目建设目标、规模、内容、建设期
　　6、项目总投资及资金来源
　　7、经济与社会效益
　　8、相对项目建议书批复的调整情况
　　9、主要结论与建议
    第二章　项目建设单位概况
　　1、项目建设单位与职能
　　2、项目实施机构与职责
　　第三章　需求分析和项目建设的必要性
　　1、与政务职能相关的社会问题和政务目标分析
　　2、业务功能、业务流程和业务量分析
　　3、信息量分析与预测
　　4、系统功能和性能需求分析
　　5、信息系统装备和应用现状与差距
　　6、项目建设的必要性
　　第四章　总体建设方案
　　1、建设原则和策略
　　2、总体目标与分期目标
　　3、总体建设任务与分期建设内容
　　4、总体设计方案
　　第五章　本期项目建设方案
　　1、建设目标、规模与内容
　　2、标准规范建设内容
　　3、信息资源规划和数据库建设方案
　　4、应用支撑平台和应用系统建设方案
　　5、数据处理和存储系统建设方案
　　6、终端系统建设方案
　　7、网络系统建设方案
　　8、安全系统建设方案
　　9、备份系统建设方案
　　10、运行维护系统建设方案
　　11、其它系统建设方案
　　12、主要软硬件选型原则和详细软硬件配置清单
　　13、机房及配套工程建设方案
　　14、建设方案相对项目建议书批复变更调整情况的详细说明
　　第六章　项目招标方案
　　1、招标范围
　　2、招标方式
　　3、招标组织形式
　　第七章　环保、消防、职业安全和卫生
　　1、环境影响分析
　　2、环保措施及方案
　　3、消防措施
　　4、职业安全和卫生措施
　　第八章　节能分析
　　1、用能标准及节能设计规范
　　2、项目能源消耗种类和数量分析
　　3、项目所在地能源供应状况分析
　　4、能耗指标
　　5、节能措施和节能效果分析等内容
　　第九章　项目组织机构和人员培训
　　1、领导和管理机构
　　2、项目实施机构
　　3、运行维护机构
　　4、技术力量和人员配置
　　5、人员培训方案
　　第十章　项目实施进度
　　1、项目建设期
　　2、实施进度计划
　　第十一章　投资估算和资金来源
　　1、投资估算的有关说明
　　2、项目总投资估算
　　3、资金来源与落实情况
　4、资金使用计划
　　5、项目运行维护经费估算
　　第十二章　效益与评价指标分析
　　1、经济效益分析
　　2、社会效益分析
　　3、项目评价指标分析
　　第十三章　项目风险与风险管理
　　1、风险识别和分析
　　2、风险对策和管理

附表：1.项目软硬件配置清单
　　　　　2.应用系统定制开发工作量核算表
　　　　　3.项目招投标范围和方式表
　　　　　4.项目总投资估算表
　　　　　5、项目资金来源和运用表
　　　　　6、项目运行维护费估算表
　　附件：可研报告编制依据，有关的政策、技术、经济资料。

文本6

电子政务工程建设项目初步设计方案和投资概算编制要求

（提纲）

第一章　项目概述
　　1、项目名称
　　2、项目建设单位及负责人，项目责任人
　　3、初设及概算编制单位
　　4、初设及概算编制依据
　　5、建设目标、规模、内容、建设期
　　6、总投资及资金来源
　　7、效益及风险
　　8、相对可研报告批复的调整情况
　　9、主要结论与建议
　　第二章　项目建设单位概况
　　1、项目建设单位与职能
　　2、项目实施机构与职责
　　第三章　需求分析
　　1、政务业务目标需求分析结论
　　2、系统功能指标
　　3、信息量指标
　　4、系统性能指标
　　第四章　总体建设方案
　　1、总体设计原则
　　2、总体目标与分期目标
　　3、总体建设任务与分期建设内容
　　4、系统总体结构和逻辑结构
　　第五章　本期项目设计方案
　　1、建设目标、规模与内容
　　2、标准规范建设内容
　　3、信息资源规划和数据库设计
　　4、应用支撑系统设计
　　5、应用系统设计
　　6、数据处理和存储系统设计
　　7、终端系统及接口设计
　　8、网络系统设计
　　9、安全系统设计
　　10、备份系统设计
　　11、运行维护系统设计
　　12、其它系统设计
　　13、系统配置及软硬件选型原则
　　14、系统软硬件配置清单
　　15、系统软硬件物理部署方案
　　16、机房及配套工程设计
　　17、环保、消防、职业安全卫生和节能措施的设计
　　18、初步设计方案相对可研报告批复变更调整情况的详细说明
　　第六章　项目建设与运行管理
　　1、领导和管理机构
　　2、项目实施机构
　　3、运行维护机构
　　4、核准的项目招标方案
　　5、项目进度、质量、资金管理方案
　　6、相关管理制度
　　第七章　人员配置与培训
　　1、人员配置计划
　　2、人员培训方案
　　第八章　项目实施进度
　　第九章　初步设计概算
　　1、初步设计方案和投资概算编制说明
　　2、初步设计投资概算书
　　3、资金筹措及投资计划
　　第十章　风险及效益分析
　　　1、风险分析及对策
　　　2、效益分析
　　附表：1．项目软硬件配置清单
　　　　　2．应用系统定制开发工作量核算表
　　附件：初步设计和投资概算编制依据，有关的政策、技术、

经济资料。
　　附图：1.系统网络拓扑图
　　　　　2.系统软硬件物理布置图